Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Гильдеева Виктория Сергеевна Группа: 251-333

Студент: Федоров Иван Сергеевич Группа: 251-333

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра Информатики и информационных технологий

Отчет принят с оценкой _______________ Дата ________________________

Руководитель практики: Володина Ольга Вячеславовна

Москва 2026

ВВЕДЕНИЕ

Общая информация о проекте:

Название проекта: «Автоматизированная система измерения объёма грузов на основе технологий компьютерного зрения»

Цель: Разработка программной системы для автоматизации процесса измерения объёма паллетированных грузов с использованием технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Задачи:

- Провести анализ предметной области складской логистики и автоматизированного измерения грузов;

- Исследовать существующие решения и технологии компьютерного зрения;

- Разработать архитектуру программной системы;

- Реализовать алгоритмы обнаружения паллет и грузов на изображениях;

- Реализовать расчёт физических параметров и объёма грузов;

- Подготовить Docker-инфраструктуру для быстрого развёртывания системы;

- Подготовить веб-интерфейс и API для взаимодействия с системой;

- Провести тестирование и подготовить отчётную документацию.

Описание задания по проектной практике: Создать программную систему автоматизированного измерения объёма грузов с использованием моделей компьютерного зрения YOLO и библиотек обработки изображений. Система должна обеспечивать обработку изображений и видеопотока, обнаружение объектов, вычисление размеров и объёма грузов, а также поддержку контейнеризированного развёртывания через Docker.

Этапы выполнения практики:

- Анализ требований и исследование предметной области (февраль–март 2026);

- Проектирование архитектуры системы и выбор технологий (март 2026);

- Разработка алгоритмов обработки изображений и интеграция YOLO (март–апрель 2026);

- Реализация расчёта объёма и обработки объектов (апрель 2026);

- Подготовка Docker-инфраструктуры и API (апрель 2026);

- Тестирование, отладка и подготовка документации (апрель–май 2026);

- Финальная сборка и сдача материалов (май 2026).

Результаты практики:

- Разработан минимально жизнеспособный продукт (MVP) автоматизированной системы измерения объёма грузов;

- Реализована обработка изображений и видео с использованием технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта;

- Подготовлен Docker-образ для быстрого развёртывания системы без установки зависимостей;

- Выполнено экономическое обоснование проекта с расчётом unit-экономики и ROI;

- Проведён анализ конкурентов и альтернативных решений на рынке;

- Подготовлен полный комплект проектной и отчётной документации;

- Получены положительные результаты тестирования и обратная связь по концепции проекта.

Контрольные сроки:

- Анализ требований и проектирование: 3 февраля – 20 февраля

- Разработка архитектуры и ядра системы: 21 февраля – 20 марта

- Интеграция YOLO и обработка изображений: 21 марта – 15 апреля

- Разработка Docker-инфраструктуры и API: 16 апреля – 30 апреля

- Тестирование и документирование: 1 мая – 12 мая

Заключение:

В ходе проектной практики был разработан прототип автоматизированной системы измерения объёма грузов на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Разработанная система позволяет автоматически обнаруживать паллеты и грузы на изображениях, вычислять их размеры и объём, а также подготавливать результаты для интеграции с логистическими системами.

В рамках проекта были изучены современные методы компьютерного зрения, проведён анализ существующих решений в области складской автоматизации и реализована программная архитектура, обеспечивающая возможность дальнейшего масштабирования и развития системы.

Вклад участников:

- Гильдеева Виктория Сергеевна отвечала за функцию расчёта объёма груза + создала математическую формулу для верного расчёта объёма. Участвовала в разработке Docker-образа.

- Фёдоров Иван Сергеевич отвечал за пакетную обработку данных. Создал скрипт, который подгоняет алгоритм по целой папке с фото и выгружает итоговый отчёт в CSV.

Были выполнены следующие ключевые этапы:

- разработана архитектура программной системы;

- реализована обработка изображений и обнаружение объектов;

- выполнена интеграция моделей компьютерного зрения;

- реализован расчёт объёма грузов;

- подготовлен Docker-образ для контейнеризированного развёртывания;

- проведено тестирование и анализ точности работы системы;

- подготовлена техническая и отчётная документация.

Разработанная система может использоваться в качестве основы для дальнейшего развития решений в области автоматизации складской логистики и интеллектуального анализа грузов.

Список использованной литературы:

- Официальная документация OpenCV. URL: https://docs.opencv.org/ (дата обращения: апрель 2026)

- Ultralytics YOLO Documentation. URL: https://docs.ultralytics.com/ (дата обращения: апрель 2026)

- Docker Documentation. URL: https://docs.docker.com/ (дата обращения: май 2026)

- FastAPI Documentation. URL: https://fastapi.tiangolo.com/ (дата обращения: май 2026)

- NumPy Documentation. URL: https://numpy.org/doc/ (дата обращения: апрель 2026)

- GitHub Docs – руководство по работе с репозиториями. URL: https://docs.github.com/ (дата обращения: май 2026)

Приложения:

Демонстрация работы системы измерения объёма грузов:

- Обнаружение паллет и грузов на изображениях;
- Визуализация bounding box и сегментационных масок;
- Примеры расчёта объёма;
- Скриншоты работы веб-интерфейса;
- Демонстрация Docker-развёртывания.

Ссылка на GitHub:

https://github.com/Evenmurmur/AIS.git